## Slide 1
経営報告KPI体系 ― 4つのゴールを4つの視点で測る
■ 全KPIはPhase 0の実測でベースラインを確定し、LEBが毎月計測 → 四半期で経営報告。未達はSLAクレジット・是正計画をセットで報告（やりっぱなしにしない）
視点（ゴール） | KPI | ベースライン → 目標 | 頻度／性質
財務（G2） | TCO可視化率（社員工数・手戻り含む） | 不明 → 100%（Phase 0完了時＝2026年10月） | 四半期／ 先行
財務（G2） | 運用総コスト（TCO） | ベースライン（Phase 0確定）→ ▲10〜20%（FY29までの3年累計） | 月次／ 遅行
財務（G2） | 変動費比率（従量・成果連動費の割合） | ほぼ0% → 契約更改ごとに段階上昇 | 四半期／ 遅行
品質・サービス（G3） | SLA遵守率（応答・復旧・報告期限） | SLAなし → 契約SLAを設定し遵守率99%以上 | 月次／ 遅行
品質・サービス（G3） | 平均復旧時間（MTTR）・重大障害件数 | Phase 0で実測 → 毎年改善（目標値は契約時設定） | 月次／ 遅行
品質・サービス（G3） | ITサービス利用者満足度（全社員調査） | Phase 1で初回調査 → 毎年改善（従業員UXの実測） | 半期／ 遅行
品質・サービス（G3） | 自動化率（定型作業のうち機械処理の割合） | ほぼ0% → 段階向上（AI/RPA適用の進捗を測る） | 四半期／ 先行
人材・組織（G4） | 運用従事率（社員工数に占める運用の割合） | 40%（実測で確定）→ 15%以下（3年） | 四半期／ 遅行
人材・組織（G4） | 企画業務への再配置FTE（削減はしない） | 0 → FY27：2FTE → FY29：12FTE | 半期／ 遅行
人材・組織（G4） | 運用起因の時間外労働 | Phase 0で実測 → 継続低減（毎月モニタリング） | 月次／ 先行
リスク・ガバナンス（G1） | 特定個人依存業務（引継ぎ試験パス率） | 依存あり → ゼロ（パス率100%） | 四半期／ 先行
リスク・ガバナンス（G1） | 手順書化率（未文書化業務の解消） | 未把握 → 100%（IPは当社帰属） | 四半期／ 先行
リスク・ガバナンス（G1） | IT統制関連の監査指摘件数 | Phase 0で棚卸し → ゼロを維持 | 年次／ 遅行
先行KPI（可視化率・自動化率・手順書化率・時間外労働）が動けば、遅行KPI（コスト・品質・従事率）は後からついてくる ― 経営報告は先行指標の進捗から確認する

## Slide 2
投資対効果（ROI）― 3段で正直に示す
■ キャッシュのみの「ハードROI」、FTE再配置価値を含む「フルROI」、金額計上しない「リスク低減」を分けて報告 ― 盛らない構造が経営の信頼をつくる
① ハードROI（キャッシュのみ）
＋1.1億円
4年累計の純効果（投資1.18億円 vs 委託費削減2.28億円）。回収はFY29 ― ベンダ試算・中国オフショア前提
② フルROI（FTE再配置価値込み）
＋3.5億円
4年累計。投資の約3倍。FY27末にほぼ回収 ― 社員2→12FTEの企画シフト価値（年1.4億円）を含む
③ リスク低減（参考・金額非計上）
定性報告
障害11億円/日・休職1,200万円/件・属人喪失の期待損失を低減 ― ROIに算入せず参考情報として併記
（億円・仮置き） | FY26 | FY27 | FY28 | FY29 | 4年累計
① 移管投資（イニシャル） | ▲0.25 | ▲0.64 | ▲0.29 | － | ▲1.18
② 委託費削減（対ベースライン3.7億円） | － | ＋0.65 | ＋0.73 | ＋0.90 | ＋2.28
③ FTE再配置価値（2→6〜7→12FTE） | － | ＋0.25 | ＋0.75 | ＋1.40 | ＋2.40
純効果（単年 ②＋③－①） | ▲0.25 | ＋0.26 | ＋1.19 | ＋2.30 | ＋3.50
前提と検証
数値はベンダ提示値（中国オフショア）＋当社仮置き（FTE単価1,200万円/年）。Phase 0のベースライン合意書で確定し、以後は実測で毎年報告
FY27予算制約への整合
FY27は投資0.64億円を含めても総支出は現行運用費用と同水準に収まる設計（Jカーブの谷を作らない）
感度（下振れシナリオ）
九州ニアショア選択時は②が消失（委託費＋26%）→ リターンは③FTE価値が主軸。効果未達はGate 4（横展開判定）で中止・縮小可能 ― 損失は投資済みイニシャルに限定される
結論：キャッシュだけでも回収する。本質的リターンは社員12FTE（年1.4億円相当・恒久）の企画シフトとリスクの構造解消 ― 数字はPhase 0から実測で証明する